微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网工程

竞争性磋商文件

项目编号：SDLS-WSCG-2021-056

采 购 人：微山县民生热力有限公司

采购代理机构：山东鲁顺造价咨询有限公司

日        期：二〇二一年八月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知及前附表	6

第三章  评分标准	28

第四章  合同条款及格式	30

第五章  工程量清单	74

第六章 技术标准和要求	94

第七章  响应文件格式	95

第一章  微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网工程

竞争性磋商公告

一、采购人：微山县民生热力有限公司    地址：微山县

联系人:王经理     联系电话：15725900611

采购代理机构：山东鲁顺造价咨询有限公司

地址：微山县戚城街49号三楼309

联系人：李经理                联系方式：18764791109

二、采购项目名称：微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网工程

采购项目编号：SDLS-WSCG-2021-056

项目内容：微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网工程

热网部分含管材管件、防腐、安装、焊接、试压、清洗及验收等工作。（具体要求详见设计图纸及工程量清单）

| 标包 | 采购预算 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网工程 | 324.642858万元 | 一、《采购法》要求： 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 二、其他法律、法规要求： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章。 三、采购人规定的特定条件： 一个供应商只能提交一个报价文件。 应具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质并同时具备相应的GB2类热力管道安装资质，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，施工单位和使用单位应接受技术质量管理部门检验机构对工程的监督检验； 拟派项目负责人须具有相关专业贰级（含）以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（B类），须在本单位注册未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 四、截止到开标当日起前三年内无不良信用记录（评审小组通过“信用中国”、“中国政府采购网”及“信用山东（省内企业）”查询）； 五、供应商近三年存在行贿犯罪记录的按照有关规定处理； 六、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目报价； 1.法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； 2.母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 3.均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 4.《中华人民共和国公司法（2018修订）》第216条所规定的其他事项。 七、资格审查方式：资格后审； 八、本项目不接受联合体报价。 |

- 报名时间、地点及获取招标文件、施工图纸

- （一）报名时间：2021年8月25日09：30 ---- 2021年9月4日12：00

（二）报名地点：山东鲁顺造价咨询有限公司（微山县戚城街49号309室）,请供应商携带以下证件原件及加盖公章的复印件一套：

1、法定代表人报名须持本人身份证原件、授权委托人报名须持法人授权委托书及本人身份证原件；

2、企业营业执照副本、安全生产许可证原件、资质证书副本原件；

（三）报名时获取招标文件、施工图纸：本次招标文件费用300元，在供应商报名的同时缴纳。

四、联系方式

（一）采购人：微山县民生热力有限公司

联系人：王经理     联系电话：15725900611

（二）采购代理机构：山东鲁顺造价咨询有限公司

联系人：李冉            联系电话：18764791109

联系地址：山东鲁顺造价咨询有限公司（微山县戚城街49号三楼309）

五、响应文件递交时间、地点

1、报价文件递交的截止时间(报价截止时间，下同)为2021年9月4日15:00，地点为：（微山湖矿业集团招标中心（微山县微山湖热电有限责任公司北门向南50米路东）

2、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

3、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见竞争性磋商文件

4、采购项目需要落实的政府采购政策

4.1、政府采购促进中小企业发展管理办法

4.2、山东省节能环保产品政府采购评审办法

4.3、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知

4.4、财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

5、其他说明事项

# 第二章  供应商须知及前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 项目编号 | 项目名称：微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网工程 项目编号：SDLS-WSCG-2021-056 |  |
|  | 项目内容 | 微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网工程 热网部分含管材管件、防腐、安装、焊接、试压、清洗及验收等工作。（具体要求详见设计图纸及工程量清单） |  |
|  | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：微山县民生热力有限公司 联系人:王经理 联系电话：15725900611 |  |
|  | 采购代理机构、 联系人及联系电话 | 名称：山东鲁顺造价咨询有限公司 地址：微山县戚城街49号三楼309 联系人：李冉 联系电话：18764791109 |  |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |  |
|  | 项目地点 | 微山县 |  |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |  |
|  | 资金落实情况 | 资金已落实 |  |
|  | 供应商 资格要求 | 一、《采购法》要求： 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 二、其他法律、法规要求： 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章。 三、采购人规定的特定条件： 一个供应商只能提交一个报价文件。 应具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质并同时具备相应的GB2类热力管道安装资质，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，施工单位和使用单位应接受技术质量管理部门检验机构对工程的监督检验； 拟派项目负责人须具有相关专业贰级（含）以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（B类），须在本单位注册未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 四、截止到开标当日起前三年内无不良信用记录（评审小组通过“信用中国”、“中国政府采购网”及“信用山东（省内企业）”查询）； 五、供应商近三年存在行贿犯罪记录的按照有关规定处理； 六、一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目报价； 1.法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； 2.母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 3.均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司； 4.《中华人民共和国公司法（2018修订）》第216条所规定的其他事项。 七、资格审查方式：资格后审； 八、本项目不接受联合体报价。 |  |
|  | 踏勘现场 | 不组织；投标单位须自行到项目实施地进行勘察及了解项目情况，勘察费用及风险自行承担。 |  |
|  | 资格审查 | 本项目为资格后审，报价单位应将需要评审的相关证件、资料： 1、营业执照原件； 2、安全生产许可证原件 3、资质证书副本原件 4、法定代表人身份证原件或授权委托书以及被授权人身份证原件 5、项目负责人建造师注册证书及安全考核合格证书原件 注：1、以上证件原件，未提供或者提供不全的，磋商小组将按无效报价处理。 - 递交响应文件截止时间后提交的证件，不予接受。 3、供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将按无效报价处理。 |  |
|  | 其他资料 | 1、供应商可在响应文件递交截止时间前将与本项目相关的其他证件（包括企业信誉、业绩等证件原件）提交磋商小组审核。响应文件递交截止时间后提交的证件原件的，不予接受。 2、资格审查证件和其他证件资料应密封包装，一同密封的还包括证件清单1份（具体格式详见附件），该清单将作为数量核对、证件退还的依据，请供应商务必按格式填写。 |  |
|  | 参加磋商会议时报价单位需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加磋商会议。其中，企业法定代表人参加磋商会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加磋商会议的，需携带其身份证原件及授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝（以上证件不需要密封）。 注：（1）身份证原件、授权委托书原件（1份）应随身携带（请勿密封），在提交响应文件时一并交给采购人或其委托的代理机构； （2）如磋商文件“响应文件格式”中有相关要求，授权委托书还应按磋商文件“响应文件格式”装订到响应文件一份。 |  |
|  | 供应商提报虚假材料应承担的责任 | 供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评审过程中，发现供应商有为谋取成交而提供虚假资料欺骗采购人和评审专家的行为，将取消其成交资格，其磋商保证金将不予退还。成交后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。发现成交人有提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，采购人将取消其成交资格，其磋商保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 供应商提供虚假资质证书及材料谋取成交的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加微山县民生热力有限公司的采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |  |
|  | 采购预算 | 控制价：小写：324.642858万元；大写：叁佰贰拾肆万陆仟肆佰贰拾捌元伍角捌分。 供应商报价不得高于控制价，否则做无效响应处理。 本工程共两次报价，第二次报价为最终报价。 |  |
|  | 质量标准 | 达到国家施工验收规范标准要求的合格标准。 |  |
|  | 安全要求 | 符合国家安全生产管理相关规定。 |  |
|  | 工期 | 45日历天 |  |
|  | 质保期 | 质保期：供应商可自报最优质保期，但不得少于两年（国家标准不足两年的，按照本文件要求执行；国家标准超过两年的，按照国家标准执行）。 |  |
|  | 付款方式 | （1）中标单位签订合同后支付合同总金额的10%，同时中标单位开具同等数额的履约保函； （2）进度款按完成工程量的70%支付进度款； （3）工程完成后付至工程款的80%； （4）工程验收合格并经审计（评审）后支付至决算价的90%； （5）竣工验收合格后满两年且保修期满后支付完毕。 |  |
|  | 报价有效期 | 从报价截止之日起 90日历天。 |  |
|  | 响应文件份数 | 正本一份、副本叁份;报价一览表一式叁份、壹份电子文档（电子版投标表必须是可读的Excel或Word格式，电子版采用的存储介质应为U盘）。正本、副本、报价一览表、电子版响应文件分别单独密封。 |  |
|  | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式”要求，否则其响应文件作无效报价处理。 |  |
|  | 供应商提出问题的截止时间及方式 | 供应商以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）在2021年8月30日9:30前提出问题。 |  |
|  | 采购人澄清或修改磋商文件的时间及方式 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前以网上更正公告的形式发布，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |  |
|  | 纸质响应文件的密封 | 1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |  |
|  | 纸质响应文件装订要求 | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |  |
|  | 递交纸质响应文件时间 | 2021年9月4日14:30 -15:00（北京时间） |  |
|  | 响应文件递交截止时间及公开磋商时间、地点 | 时间：2021年9月4日15:00（北京时间）地点：微山湖矿业集团招标中心（微山县微山湖热电有限责任公司北门向南50米路东） |  |
|  | 评审标准 | 综合评分法 |  |
|  | 履约保证金 | - 投标人仅限现汇形式作为投标保证。 - 投标保证金数额：陆万元整（¥：60000元）。 - 采取投标保证金形式作为投标保证的：投标人必须采取电汇或网上银行的方式交纳，须标明投标项目名称。投标保证金必须从投标单位在银行登记的公司账户转出，不得以一般账户或分支机构等其他名义的账户提交。交纳投标保证金的截止时间：（以到代理机构账户时间为准）2021年09月04日12：00 - 户名：山东鲁顺造价咨询有限公司 银行账户：1608075209200075857 开户银行：中国工商银行股份有限公司嘉祥支行 咨询电话：15265782705 请各投标人注意： ①各银行办理业务及投标保证金划转到账需要一定时间，望各投标人尽早到银行办理汇款或通过网上银行进行交纳，投标保证金的交纳时间以到代理机构账户时间为准。 建议大额资金（五万元以上）在交纳投标保证金截止时间1个工作日前进行汇款，小额资金（五万元以下）在交纳投标保证金截止时间3个工作日前进行汇款或办理加急汇款。 ②请各投标人将交纳投标保证金的银行凭证妥善保管，以备验证；未缴纳保证金者，作为无效投标文件，不得进入评标。 成交公示3日内，按本文件规定无息退还未中标单位投标保证金。 |  |
|  | 偏离 | 不允许负偏离 |  |
|  | 相关费用 | 1、成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳清单编制费与代理服务费，本次清单编制费3‰为人民币￥9700元；代理服务费1.2%为人民币￥39000元。 2、各供应商自行承担所有参与报价的有关费用。 |  |
|  | 知识产权 | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 |  |
|  | 在任何评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |  |
| 34. | 报价 |  | 本次报价非一次性报价，但将作为能否进入第二轮磋商的重要依据，第二次报价为最终报价，本次报价为完税后的价格。 |
| 35. | 报价一览表 |  | 另附一份单独密封 |
| 36. | 说明 |  | 本项目招标施工内容不包括楼前智慧水力平衡装置，要求中标方与楼前智慧水力平衡装置施工单位无缝隙对接，施工费由智慧水力平衡装置单位承担。 |
| 37 | 管道质量要求 |  | 见附表一 |

附表一

管道质量标准要求：

1、国家及部颁与本工程有关的各种最新有效版本的技术规范、规程、设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本标工程。

本工程施工质量检验评定标准按建设部颁发《城镇供热管网工程施工及验收规范》验评标准执行，以及国标、行业的其它有关规定等。本工程要求优良等级。

2、本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范，施工过程中，自觉及时的进行工程报验，接受工程监理和发包人监督。

《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010

《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013

《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2014

《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047-2012

《现场设备.工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）

《现场设备.工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）

《低压流体输送焊接钢管》GB/T3091-2015

《直缝电焊钢管》GB/T13793-2008

《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T21835-2008

《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB50264-2013

《通用阀门（法兰和对夹连接弹性密封蝶阀）》GB/T12238-2008；

《钢制阀门（一般要求）》GB/T12224-2015；

《金属密封蝶阀》JB/T8527-2015；

《通用阀门材料》JB/T5300-2008；

《法兰连接金属阀门结构长度》GB/T12221-2005；

《通用阀门标志和识别涂漆》GB/T12220-2015；

《通用阀门压力试验》GB/T13927-2008；

《阀门的试验与检验》GB/T26480-2011；

《通用阀门供货要求》JB/T7928-2014；

《阀门的外观质量要求》JB/T7927-2014；

《蝶阀静压寿命试验规程》 JB/T8863-2004；

《阀门受压件磁粉探伤校验》JB/T6439-2008；

《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1—2010；

《紧固件机械性能螺母》GB/T 3098.15-2014；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《工程建设标准强制性条文》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2016）

除上述国家及建设部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照如下图纸、文件：经会审签证的施工图纸和设计文件；批准签证的设计变更；设备制造厂家提供的图纸和技术文件；发包人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；发包人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。

3.管道焊接工艺要求：

3. 1管道焊接要严格按照《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28；《现场设施、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB2235进行施工，所有焊缝满焊填充。

3.2焊接人员应持有省级劳动部门颁发的考试合格证书，并由发包人、监理人员（如果有）现场试焊考核，合格后才能进行管道焊接施工。

3.3预制保温管的直管段接头必须对直，不允许在接头处出现转角，应保证固定支座间的管道中心线成一直线，坡度准确，管中心线高层偏差不超过10mm，水平方向偏差不超过20mm。

3.4利用弯头进行自然补偿时，也要进行预拉伸安装，预拉伸长度为补偿量的50%。

4.材料设备供应

4.1承包人所供材料要与设计文件和发包人要求相符，材料数量、质量达不到国家相关标准和有关规定，需提供产品三证（产品合格证、质量保证书、检测报告）。材料进场需经发包人验收，通过验收后方可安装使用，如不能满足发包人要求，发包人有权要求承包人更换。

4.2乙供材料标准

4.2.1热镀锌钢管：验收执行以下国家标准：GB/T3091-2008 《低压流体输送用焊接钢管》，管材不得弯曲、锈蚀，无飞刺、重皮及凹凸不平现象。必须有产品合格证、出厂检测报告及进场复验报告。镀锌钢管进场时详细检验，要求外观整齐、无锈斑、无变形；在堆放时要注意码放整齐，要求避雨措施，防止镀锌管“白化”。镀锌钢管套丝要求丝扣整齐，无断丝。

镀锌钢管壁厚不得低于以下企业标准：天津友发钢管集团股份有限公司、天津市飞龙制管有限公司等。

4.2.2无缝钢管验收执行以下国家标准：GB/T17395-2008《无缝钢管尺寸、外形、重量及运行偏差》、GB/8163《输送流体用无缝钢管》。无缝钢管采取#20钢，

4.2.3预制直埋保温管：保温层采用聚氨酯硬质泡沫塑料，且任意位置的泡沫密度不应小于60kg/m³；外护管为高密度聚乙烯外护管，密度应为935kg/m~950kg/m。工作钢管公称直径DN≤200时，采用无缝钢管，材质为20#，DN>200时，采用螺旋焊缝钢管，材质为Q235B。直埋保温弯头采用预制保温弯头。

4.2.4本工程施工所用直埋管道和穿墙管道均应采用直埋预制聚氨酯保温管，。焊口保温补口及阀门整体聚氨酯发泡保温由应由有资质的专业保温厂家施工，承包人承担费用。

4.2.5其它材料：管件、型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等，选用时应符合设计要求及国家标准。

4.3承包人采购得所有材料、设备到达施工现场后均由承包人负责保管。承包人所供材料、设备的检测、检验费用由承包人负责。

5.管道工艺要求

5.1直埋管道保温补口采用电热熔套+热缩带焊接工艺，接头发泡质量标准如下：

5.1.1电热熔安装：搭接长度不低于50㎜。

5.1.2塑料焊接：焊接表面饱满，平整、光滑；发泡后无聚氨酯溢出。

5.1.3发泡前应做气密试验，要求压力0.02MPa。

5.1.4发泡要求充实饱满。

5.1.5封孔：封堵与管外套形成牢固整体

供应商须知正文部分

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性磋商方式对该项目进行采购；

1.1.2本项目采购人：见供应商须知前附表；

1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表；

1.1.4本项目名称、项目编号：见供应商须知前附表；

1.1.5本项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.2采购方式、采购预算

1.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

1.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

1.3工期、质量要求

1.3.1本项目工期见供应商须知前附表；

1.3.2本项目质量要求见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1具体详见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.5.2代理服务费：成交供应商在签订合同前，按规定向采购代理机构交纳清单编制费与代理服务费，本次清单编制费3‰为人民币￥9700元；代理服务费1.2%为人民币￥39000元。成交供应商须在领取成交通知书前交纳，缴纳后退还投标保证金。

1.6 保密

1.6.1参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1除专用术语外，与采购报价有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.8计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，供应商根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本次采购项目的磋商文件包含以下部分：

（1）竞争性磋商邀请公告

（2）供应商须知

（3）评分标准

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单

（6）技术标准和要求

（7）响应文件格式

供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件当日向采购人或采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性报价，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款，该响应文件有可能被拒绝。

供应商对磋商文件提出的澄清要求，应以书面形式通知到采购代理机构。采购单位对已发出的磋商文件进行必要的澄清时或者修改的，将在磋商文件要求提交响应文件截止时间15日前，以书面形式通知所有确定参与本次采购活动的供应商。该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3. 响应文件

3.1（1）报价函及报价函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查材料

（7）中小企业声明函

（8）其他有关材料和内容。

3.2 报价

3.2.1供应商必须依据采购人提供的工程量清单及其他资料，结合企业自身综合实力和本工程的实际情况按工程量清单综合单价报价方式自主报价。本次报价共二次报价，以最终报价作为成交价格。

3.2.2如果单价汇总金额与总价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小

数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.2.3供应商所报价格在合同期内不因市场变化及政策性上调等因素而变动，供应商在

报价时应充分考虑风险因素。

本次采购范围内成交人的最终报价即为本工程的合同价。其中，成交措施项目费即为合同措施项目费，结算时不做任何调整（即一次包死）。

结算调整幅度：工程结算时分部分项工程量清单综合报价（措施项目费除外）按二次报价（措施项目费除外）与第一次报价（措施项目费除外）的差距同比例调整。

3.2.4 报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，供应商在报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，磋商小组将按无效报价处理。

按照有关法律法规要求，施工现场要严格落实扬尘污染控制措施、落实渣土车运输管控措施和使用国三级及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。建筑工地必须配备的洗车台、洗车机、喷水枪、雾炮、洒水车等自动洗车设施、空气降尘设施、视频监控设施、空气自动监测微站等环保设施所需费用包含在安全文明施工费中，供应商在报价时，不得将安全文明施工费进行让利，并且要确保安全文明施工费的投入和专款专用，达到安全文明工地、《济宁市建筑施工现场标准化管理图解》及《济宁市建筑扬尘治理整治工作实施方案》、《建筑工地扬尘治理标准化工地》、《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》标准要求。

安全文明施工费作为规费计入总报价，安全文明施工费费率执行建设行政主管部门规定。

3.2.5 供应商在报价截止时间前修改报价函中的报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.6 工程所涉及的各种检测、试验、验收费用由施工单位负担，须综合考虑计入总报价。

3.2.7措施费包含项目内容执行省市规定，措施项目费在采购范围内一次性包死，不再调整。

3.2.8除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.2.9工程量清单报价总价款应包括按磋商文件规定，完成清单所列的全部费用。包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金，并充分考虑风险等其他一切费用。

3.2.10 供应商的报价，应视为本须知合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。

3.2.11本项目全部费用都应包含在具有标价的报价清单的各个单项中，没有列出项目的费用应视为已分配到有关的项目的单价或合价中。

3.2.12工程量清单报价和清单的综合单价应与供应商须知、合同价款、现行施工技术规范、图纸、磋商文件、现场情况等资料结合起来查阅、理解和计算。工程量清单不再重复，在编制和填写工程量清单的每一项单价和合价时应参考报价须知和合同的有关条款。

3.2.13供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的工程费用的增加或工期延长申请将不获批准。

3.2.14所有材料及设备进场采购前，其质量、品牌和档次必须经采购人确认，否则不得采购、进场。采购人对供应商确定的及各种材料的厂家、品牌、价格具有监督、审核、否决权。

3.3 报价有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人将书面通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，应相应延长其报价的有效期，但不得要求修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其报价。

3.4 报价

3.4.1 供应商应按供应商须知前附表规定的时间、金额、形式提交报价保证。联合体报价的，其报价保证由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2供应商不按磋商文件要求提交报价保证的，将否决其报价。

3.4.3 采购人向成交人发出成交通知书后5日内，将磋商保证金退还至未成交人基本账户；采购人与成交人签订合同后5日内，将磋商保证金退还至成交人基本账户。

3.4.4有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的磋商保证金有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

（3）法律法规文件规定的其他情况。

3.5 资格审查资料

详见竞争性磋商文件要求。

3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，报价函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关工期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出报价。

3.6.3商务标和响应文件其他技术部分响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表；

3.6.4 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。

3.6.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 报价

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的密封和标记详见报价须知前附表规定

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应在规定的报价截止时间前递交纸质响应文件。

4.2.2 供应商递交纸质响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的纸质响应文件不予退还。

4.2.4 采购人收到纸质响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本项目规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照磋商文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（开标时间）和地点公开开标。所有供应商的法定代表人（或委托代理人）应准时参加，供应商的法定代表人（或委托代理人）未按时参加开标会议的，其响应文件将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1按照磋商文件规定的时间、地点开标。开标由代理机构工作人员主持，监督人员、采购人、供应商参加。

5.2.2 到报价截止时间，代理机构人员工作人员宣布报价截止等有关事项。

5.2.3 供应商相互检查响应文件的密封情况，法定代表人或其授权委托人签字确认。

5.2.4 工作人员宣布评审原则、评审方法。

5.2.5 公开唱价。

5.2.6开标会议结束，进入评审阶段。

5.2.7核对证件资料。

5.2.8按规定提交合格的撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商。

6. 评审

评审按下列程序进行：

（1）组建磋商小组；

（2）评审准备工作。磋商小组成员熟悉磋商文件等相关文件资料；

（3）初步评审；

（4）详细评审；

（5）向采购人提交书面评审报告。

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.1组建磋商小组

6.1.1 磋商小组由3人以上单数组成，磋商小组由采购人依法组建，一般由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组中采购人的代表应当具备法律、法规和规章规定的评审专家条件。无符合条件人选的，从评审专家库中随机抽取。

依法必须进行采购的工程所需评审专家，应当从山东省综合评标评审专家库中随机抽取。使用国有资金工程项目的磋商小组成员，可以全部从评审专家库中随机抽取。

磋商小组中，通过随机抽取的评审专家，来自同一单位的不得超过两人。磋商小组成员的名单在成交通知书发出前应当保密。随机抽取评审专家应当使用山东省综合评标评审专家库系统中随机抽取。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对报价公正评审的；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审准备

6.2.1磋商小组成员签到

磋商小组成员到达评审现场时应在签到表上签到以证明其出席。

6.2.2磋商小组的分工

磋商小组可以采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任磋商小组负责人。磋商小组负责人负责组织开展评审活动，对在评审过程中产生的问题提请磋商小组讨论、表决，组织编写评审报告。磋商小组负责人与磋商小组的其他成员享有同等表决权。

6.2.3熟悉文件资料

（1）磋商小组成员认真研究磋商文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用。未在磋商文件中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

（2）采购人应向磋商小组提供评审所需的信息和数据，包括磋商文件、响应文件、开标会记录、采购预算、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额以及磋商小组认为必要的其他信息和数据。

6.3初步评审

6.3.1磋商小组应按照下列程序对响应文件进行初步评审：

（1）形式评审，具体详见评分办法前附表；

（2）资格评审，具体详见评分办法前附表；

（3）报价性评审，具体详见评分办法前附表；

（4）判断其报价是否被否决；

（5）报价的修正；

（6）响应文件的澄清、说明或补正；

（7）汇总初步评审结果，确定进入详细评审阶段的供应商名单。

6.3.2判断其报价是否被否决

响应文件有下列情形之一的，磋商小组将否决其报价：

（1）有第二章“供应商须知”附表第14项规定的任何一种情形的；

（2）有串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（4）在形式评审、资格评审、报价性评审中，磋商小组认定供应商的报价不符合磋商文件要求的；

（5）响应文件（报价函除外）未经有资格的工程造价专业人员（造价员或注册造价师）签字并加盖专用章的；

（6）未通过资格预审的供应商；

（7）磋商小组认定供应商以低于成本报价竞标的；

（8）供应商未按第二章“供应商须知”第5.1款规定出席开标会的；

（9）明显不符合磋商文件规定的技术要求和标准的；

（10）响应文件出现采购人名称、项目名称、技术参数等与磋商文件相关内容严重不一致的；

（11）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在同一响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的；

（12）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或者采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（13）供应商技术标不能满足工程施工需要，或者技术标得分低于磋商文件规定合格标准的；

（14）供应商资信标中项目管理班子配备不符合磋商文件要求的最低标准的；

（15）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.3.3 有下列情形之一的，视为串通报价，磋商小组将否决其报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律法规文件规定的其他情形。

6.3.4 报价的修正

报价有计算错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。其具体内容为：

（1）响应文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）响应文件中填报的报价、工期、工程质量标准前后不一致时，以报价函填报的为准。

（3）若响应文件出现偏差，供应商应按上述修正原则进行修正，供应商法定代表人或法定代表人的委托代理人须现场书面确认。

供应商的报价和已标价工程量清单存在算术性计算错误的，磋商小组将否决其报价。

6.3.5 响应文件的澄清、说明或补正

（1）在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（2）澄清、说明或补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（3）磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

（4）在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，应当否决其报价。 磋商小组依据相关法律、法规和本办法及磋商文件的规定，对报价是否低于成本进行认定。磋商小组认定意见不一致时，采用投票表决方式认定。

（5）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的，磋商小组将否决其报价。

6.3.6 经初步评审，磋商小组认定供应商的报价不合格、被否决、认定为无效报价的报价不再进入详细评审阶段。

6.4 详细评审

6.4.1只有通过了初步评审、被判定为合格的供应商方可进入详细评审。磋商小组按照先技术标、后资信标、再商务标的顺序进行详细评审，本次评审采用综合评分法，详细评审的程序：

6.4.1.1技术标评审和评分；

6.4.2.5废标

供应商有下列情形之一，其报价将被视为废标，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1)供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

2) 供应商在报价有效期内撤回报价；

3) 在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

4) 供应商以任何方式诋毁其他供应商；

5) 供应商串通报价；

有下列情形之一的，视为串通报价，作废标处理：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）法律法规文件规定的其他情形。

6.1以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

6.2成交供应商无故不按规定签订合同；

6.3法律、法规规定的其他情况。

7.定标

7.1定标方式

7.1.1采用综合评分法，在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选人或者成交供应商。

7.1.3编制评审报告

磋商小组向采购人提交评审报告。评审报告应当由全体磋商小组成员签字。评审报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）磋商小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的报价一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评审标准、评审方法或者评审因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括磋商小组在评审过程中所形成的所有记载评审结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的供应商排序；

（9）推荐的成交候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

7.1.4评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

7.1.5向采购人提交书面评审报告后，磋商小组即告解散。

7.1.6磋商小组经评审，认为所有报价都不符合磋商文件要求的，可以否决所有报价。所有报价被否决后，采购人应当依法重新采购。

7.1.7特殊情况的处置程序

7.1.7.1关于评审活动暂停

磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。

发生评审暂停情况时，磋商小组应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原磋商小组继续评审。

7.1.7.2关于评审中途更换评委

除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。

退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效。由采购人根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

7.1.7.3关于记名投票表决评审结论

在任何评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.2成交通知

7.2.1依法必须进行采购的项目，采购人收到评审报告并开会研究后公示成交候选人，公示期不得少于1个工作日。公示期满未有异议，采购人以《成交通知书》的方式通知成交人其报价被接受。

7.2.2采购人将在发出《成交通知书》的同时，将成交结果以书面形式通知所有未成交的供应商。

7.2.3《成交通知书》将作为施工合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交人放弃成交的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约担保

见供应商须知前附表。

7.4 签订合同

7.4.1采购人与成交人应自成交通知书发出之日起10日内，按照磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。

7.4.2成交人如不按本磋商文件的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其成交资格，磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超出部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

7.4.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，采购人应当赔偿相应损失。

7.4.4成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目转包或违规分包。否则，将依照相关法律法规进行处理。

7.4.5成交人在响应文件中拟定的项目负责人，未经采购人同意不得任意更换。施工中，采购人认为项目负责人不称职时，有权要求更换项目负责人，拒不更换的，按相关规定及要求终止成交合同。

8. 重新采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

8.1.1在报价截止时间时提交响应文件的供应商少于3个的；

8.1.2所有报价均被否决的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向采购人进行投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  评分标准

| 项 目 | 满 分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 商务标70分 | 投标报价（70分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，得70分，其它供应商的价格统一按下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×70%×100。(保留两位有效数字，按四舍五入法进制。) |
| 技术标20分 | 总体概述 | 对工程整体有深刻认识、表述完整、清晰；措施先进、具体，施工段划分清晰、合理符合规范要求。 |
|  | 施工现场布置 | 施工现场平面布置和临时设备、临时道路设置内容齐全、具体、合理、符合安全文明生产要求，满足施工需要。 |
|  | 施工进度计划和进度保证措施 | （1）所报工期符合采购文件要求，否则报价无效。 （2）网络计划(横道图)编排合理、可行，关键路线清晰、准确程度。 （3）进度保证措施可靠，措施具体可行，冬、雨季施工、保障措施切实可行。 |
|  | 各分部分项工程的施工方案和质量保证措施； | （1）所报质量等级符合采购文件要求，否则报价无效。 （2）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施完整、先进、可行、具体。 （3）针对本项目的通病治理措施具体、完善。 （4）已完工程保护措施完善。 |
|  | 安全文明施工和环境保护措施 | （1）项目安全文明施工措施和应急救援预案（防洪、防火、防触电、防坠落、防倒塌等），措施齐全、预案可行。 （2）生产体系完整、制度健全。 （3）环境保护措施齐全、具体、合理。 （4）工地扬尘污染防治措施齐全、具体、合理。 |
|  | 项目管理班子 | 项目管理班子的人员岗位职责、分工齐全、具体、合理、明确。 |
|  | 劳动力、材料投入计划及保证措施、机械设备投入计划 | （1）投入计划与进度计划呼应，满足工程施工需要，投入计划合理准确。 （2）机械设备保养维护措施具体、完善。 |
|  | 针对项目实际情况关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案 | （1）对关键技术、工艺有表述深入。 （2）对重点、难点分析解决方案完整、安全、经济、可行。 |
|  | 特殊情况下的施工措施 | 冬、雨季施工、已有设施和管线 的加固、保护等特殊情况下的施工措施齐全、合理、可行。 |
|  | 质量治理要求 | 市政工程质量治理要求编制具体、合理、可行。 |
|  | 以上十项，内容齐全不缺项且均可行按其合理性酌情打分，区间0.5-2分，缺项不得分。 |  |
| 资信标10分 | 类似工程施工业绩或奖项 | 近三年内具有类似工程业绩或奖项的每有一个得2分，本项最多得10分。（时间以合同签订时间为准） |

（一）重要说明

1、评分标准仅针对供应商；

2、本项目不接受低于成本报价，不接受负偏离；

3、本项目不接受不平衡报价；

4、评分如出现小数点，则保留小数点后两位；

5、各投标人得分为所有磋商小组成员所打分数的算数平均值。

6、评标专家评分分值高出或低于所有评标专家评分平均分值20%以上的，该评标专家应做出书面说明，并交由现场监督人员存入评标档案。在任何评标环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7、在任何评标环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

8、企业类似业绩需验证施工合同原件及中标通知书，以合同签订时间为准。

9、供应商业绩的提交方式详见供应商须知前附表“供应商证件及业绩的提交”。

成交通知书须具有政府招投标监管部门公章，否则评分办法中相应条款不予计分。

10、近三年是指： 2018年1 月1日起至今。

近五年是指： 2016年1 月1日起至今。

11、奖项是指住房城乡建设主管部门或由主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项(社会组织须在有关民政部门社会团体管理机关网站可查，否则不予认可)，投标企业承担的工程获得质量、安全奖需验证获奖证书原件。

第四章  合同条款及格式

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：               

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                          。

2.工程地点：                         。

3.工程立项批准文号：                。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：主要建设内容详见图纸、招标文件及工程量清单。

6.工程承包范围：具体内容详见图纸及工程量清单。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价

人民币（大写）

(¥                           元)；

#### 五、项目经理

承包人项目经理：          。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书 ；

（2）投标函及其附录 ；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                       签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方盖章、签章之日 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式  拾陆  份，甲乙双方各执  柒 份，报送监管部门 一 份备案，招标代理机构 一 份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

委托代理人：                      委托代理人：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

电  话：                          电  话：

传  真：                            传  真：

邮  箱：                            邮  箱：

开户银行：/             开户银行：

第二部分  通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）中的通用条款部分。

第三部分  专用条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、有关工程洽商、变更等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：                                 ；

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：为修建临时施工道路租用的土地、修建现场围墙占用的公共人行道、占路、占用公共场地等。

1.1.3.9 永久占地包括：建设永久工程的用地，及永久工程的附属设施用地。

1.1.3.10 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，工程竣工后承包人应当归还这些土地或场所并恢复原貌或执行发包人要求。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、部委、山东省和济宁市等指定的规范性文件及管理规定等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《清单消耗量定额》、《招投标管理条例》、《工程量清单计价规范》以及其他国家现行法律、行政法规省、市现行规定等。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发、承包双方签订合同后7日内发包人向承包人提供施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量： 发包人向承包人提供施工图纸 2 套。承包人需要增加图纸套数的，由承包人自行解决。

发包人向承包人提供图纸的内容：①施工图； ②发包人工程师有权随时向承包人发出承包人为使工程合理施工、竣工及保修所需的补充文件和指示，并受其约束。

承包人应严格按照施工图纸、相关规范规程及发包人要求组织施工，否则视为违约，发包人有权无条件终止合同，因此所造成的一切损失及另行发包所增加的费用均由承包人负责赔偿。承包人完成的工程量以发包人核定为准，待工程竣工验收后以发包人签证为准进行结算，结算价款以经审计后发包人认可的数额分期拨付。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：与合同和施工有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，包括施工组织设计和施工进度计划，材料和设备采购计划，经发包人要求或批准由承包人设计的临时工程图纸和文件等，承包人应按发包人工程师要求的时间提供3份；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7日内；

承包人提供的文件的数量为：发包人一份，监理人一份；

承包人提供的文件的形式为： 书面资料；

发包人审批承包人文件的期限：另行约定。

1.6.5 现场图纸准备

发包人向承包人提供图纸日期和套数：发、承包双方签订合同后3 日内发包人向承包人提供施工图纸，施工图纸应由承包人保留在现场，并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供发包人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。发包人向承包人提供施工图纸2套。承办人需要增加图纸套数的，由承包人自行解决。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 办公地点          ；

发包人指定的接收人为： 业主派驻现场代理        。

承包人接收文件的地点： 承包人施工现场项目部    ；

承包人指定的接收人为： 项目经理                。

监理人接收文件的地点： 监理人施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为： 总监或总监代表          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：①承包人负责办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权和为工程建设所需修建场外设施的权利手续，发生的相关费用计入投标报价。发包人、监理人和审计单位有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。②专门用于本工程施工的，由承包人提供的设备、设施、机械、材料一经运至现场即视为专门提供本工程使用。没有发包人同意不得运出现场。除合同规定外，发包人无论何时均不对上述设备、机械、材料的损失和损坏承担任何责任。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以建设项目永久占地为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人办理，并承担由此而发生的费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人，承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经同意不能用于合同外或第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：有关本工程由发包人提供的图纸、规范和其他文件，未经发包人许可，承包人不得以任何形式用于或转给第二人，也不得以任何形式对外宣传、公开或发布 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属发包人，署名权属承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不得复制或提供给第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中。

1.12保密

发包人对图纸的保密要求：图纸资料所有权属发包人，承包人应对本施工图纸保密，制定保密措施，履行保密义务，不得将本工程图纸泄漏给第三方。工程质量期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人，承包人在施工图纸保密期限内采取的保密措施费用由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正：   /  。

- 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                           

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：行使法律规定的发包人代表权利，全面协调工程施工，监督工程安全、工期、质量，对工程量核实签证等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  /。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成施工现场路电通。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前完成，水、电和通讯由承包人自行解决。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前完成。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：  /。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由承包方协助发包方办理有关手续（应由发包人办理的施工所需证件、批件）。

（6）水准点与座标控制点交验要求：承包人与发包人共同确定。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工后两周内。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：双方协商。

2.5 资金来源证明及支付保证担保

发包人是否提供支付保证担保：否

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

①竣工图、完整的施工技术资料等；按质监部门、档案管理、物业管理和发包人要求的竣工备案和归档内容提供 。
②各种材料、成品的实验报告、合格证及厂家提供的产品说明书及技术资料。

③工程试验记录和分部、分项工程质量评定表。
④其他应由承包人提交的城建档案馆要求的文件及资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：  3套               。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 发生费用由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工30日内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式和电子文件   。

（10）承包人应履行的其他义务：

1）承包人应签订并遵守本工程施工合同。

2）承包人应合理安排施工、确保车辆、行人通行及人身安全。

3）承包人必须全面承担与有关管理部门和地方关系的协调，不得因协调不力影响施工并承担其发生的一切费用。

4）承包人协助发包人办理开工前的一切手续，并承担应由承包人负担的费用（规定发包人承担的除外）。

5）专门用于本工程施工的，由承包人提供的设备、设施、机械、材料一经运至现场即视为专门提供本工程使用。没有发包人同意不得运出现场。除合同规定外，发包人无论何时均不对上述设备、机械、材料的损失和损坏承担任何责任。

6）承包人施工时必须与电信、市政、给水、电力、消防等有关部门密切配合，保质保量完成施工任务。

7）承包人在施工前，必须全面协调好与周边环境关系，施工时承包人因自身原因未处理好周边环境而导致工程停工，发包人将不承担由此引起的工程延误及其他工程费用损失。

8）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周五、每月25日提供本周、本月进度报表及下周、下月计划等书面资料一式三份，监理工程师和发包人工程师审定完毕后交承包人。

9）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中的施工的现场全部人员的安全，除发包人的行为或过失而造成的伤害之外，发包人不承担承包人及其他人员的伤亡赔偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维修所有灯光、护板栅栏、警告信号和警卫，并对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

10）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：由承包人向发包人提供本工程必要的办公条件，该费用已包含在该工程的投标报价中。

11）向监理提供的办公和生活房屋及设施的要求：由承包人向监理单位提供临时办公室。

12）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：_由承包人办理，并承担由此而发生的费用。

13）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责全部已完工程的保护工作，其费用已计入报价中。

14）施工场清洁卫生的要求：承包人负责施工场地清洁卫生、文明施工，承包人承担由自身原因违反有关规定的罚款。

15）施工用水、电、通讯由承包人自行解决，费用自理。

16）投标文件中拟定的项目经理的注册建造师证、技术负责人职称证和专职安全员的安全考核合格证等相关证件原件在签订合同时交由发包人代管，待工程完工后再返还。

17）其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                  ；

身份证号：                                  ；

建造师执业资格等级：                        ；

建造师注册证书号：                          ；

建造师执业印章号：                          ；

安全生产考核合格证书号：                    ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：                                  ；

通信地址：                                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：与工程施工有关质量、进度、安全、费用、现场安全文明管理、协调与第三方的联系等的所有工作  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理及技术负责人必须与承包人投标时所承诺的人员一致。项目经理及技术负责人出勤服从项目部管理，项目经理及技术负责人每月在施工现场的时间不得少于26日，否则按违约处理。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理及技术负责人每月在施工现场的时间不得少于26日，每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向支付违约金1000元。

项目经理或技术负责人离开施工现场必须向发包人请假，批准后方可离开施工现场，否则每次给予5000元的经济处罚；如一个月请假超过5天，发包人有权更换项目经理或技术负责人；超过两个月发生类似情况的报建设行政主管部门，将项目经理记入不良记录，同时应向发包人缴纳十万元人民币违约金。项目经理应按发包人要求参加项目会议，因事确需请假的，必须经发包人代表同意，否则按5000元/次处罚。请假次数不得超过3次，否则报建设行政主管部门，将项目经理记入不良记录，同时应向发包人缴纳十万元人民币违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在整个施工合同履行中没有发包人的同意承包人不得擅自更换，否则视为违；未经同意私自更换，处以20万元人民币作为违约金，且发包人有权向监管部门建议将项目经理列入黑名单。如确需更换以上人员应书面提出申请，必须发包人书面同意，同时还需向发包人支付5万元/人的违约金。

如发包人认为现场项目经理或技术负责人不能胜任本工作，发包人有权提出更换，承包人应积极配合，提供具备符合资格要求的合适人选，并及时进场，如更换后仍不能胜任本工作，发包人有权终止合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人每次更换通知下发后逾期未更换的，承包人承担违约金30万元，直至更换为止。因此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。发包人将有权终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 合同签订后3日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如发包人认为主要施工管理人员不能胜任本工作，发包人每次更换通知下发后逾期未更换的，承包人承担违约金5万元，直至更换为止。发包人有权解除合同，由此造成的工期延误及经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：无论何时离开现场，均应指定合适的替代人员，并须得到发包人的批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：投标时承诺，已被发包人接受的项目管理人员，承包人不得擅自更换，否则视作承包人违约，扣除违约金20万元，发包人有权解除合同。承包人单方面提出更换，需经发包人同意，同时须向发包人支付违约金2万元/人次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场、未参加相关会议的违约责任：工程施工期间，承包人应保证投标文件中承诺的项目管理人员如实到位并常驻工地现场，未经发包人批准擅自离开施工现场、未参加相关会议的，按1000元/次缴纳违约金，请假次数不得超过3次。否则，发包人有权终止合同，承包人赔偿发包人由此造成的一切经济损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程禁止违法违规分包，未经发包人批准，承包人不允许以任何形式将工程转包或分包他人，一经发现，发包人对承包人给予合同总价款0.5%的经济处罚，直至终止合同，承包人赔偿因此给发包人造成的一切经济损失，并承担其法律责任。

总承包单位应严格按照国家法律规定和本合同约定的程序合理分包。对发包人以招标或其他方式指定的分包人，总承包人应履行其在安全生产、质量检验、水电供应、垂直运输、土建收口、施工脚手架、竣工资料归档、成品保护、平行交叉影响、铁件预埋等总包单位的服务、配合管理责任、施工现场管理、竣工资料汇总整理等方面的责任和义务；总承包人有义务协助发包人加强现场管理，发现分包人项目经理及管理班子成员不到场、到场人员非该公司人员等涉嫌违法分包、挂靠、转包的现象，应及时报告发包人。如总承包人未能发现分包人的违法分包、挂靠、转包等行为，待查实后给予总承包人相当于该专项工程总承包服务费的罚款。

总承包人应认真履行职责，按照相关规定对自身指定的分包人进行现场管理并承担全部责任；分包人按照分包合同的约定对总承包人负责。总承包人就分包项目向发包人负责，分包人就分包项目对发包人承担连带责任。禁止分包人将其承包的工程再分包。

3.5.2 分包的确定

总承包人可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包人；除总承包合同中约定的分包外，总承包人具备专业施工资质的应自行施工；对总承包人不具备专业施工资质，确需进行专业分包的，应于7个工作日前向发包人提出书面申请，经发包人、监理人对分包人的资质等级和履约能力等相关事项审核同意后方可实行。

3.5.3 分包管理

承包人需向监理人提交分包人的专业工程的项目经理及主要施工管理人员表，项目经理必须具备相关资格条件。分包项目经理及项目管理班子成员接受发包人的考勤、考核等各项管理，其资格证书交由发包人押证管理。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止，承包范围内的已完工程，由承包人负责其保护工作，保护费用由承包人自理。

3.7 履约担保

履约担保形式：现金、电汇。

履约担保金金额：中标金额的10%。

中标人应在中标通知书发出后5个工作日内由中标人交纳到招标人指定的保证金账户。必须从投标单位账户以电汇或网银形式转入。采取保险保函、银行保函作为投标保证的：投标人须提交保险保函、银行保函原件。采取保险保函、银行保函作为投标保证的，按照《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11号）和其他相关法律法规执行。

若中标人不能按本招标文件要求足额提交以上款项，招标人将有充分的理由取消其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后全额无息返还。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

1、全权代表发包人处理以下事务（1）按合同及施工规范监督检查施工与协调；（2）协助承包人及时处理现场工作；（3）及时审签工程设计变更等经济签证，组织报验、竣工验收；（4）材料验检、对项目经理及工地归档责任人员考勤。

2、按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量工期进度安全文明施工管理工程量与工程款审核等） 。

关于监理人的监理权限：  按《工程建设监理合同》规定执行 。

监理人在实施监理过程中，发现承包人存在转包、违法分包及挂靠等违法行为，应当立即向发包人报告，并要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向招标人或鱼台县住房和城乡建设局及有关主管部门报告。

监理人未能及时发现转包、违法分包及挂靠等违法行为或发现后未及时上报和处理的，扣除其监理费的20%，并就造成的损失承担连带责任。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人向监理单位提供临时办公室并承担由此而发生的费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1质量标准：

特殊质量标准要求：                 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 应在共同检查前48小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

⑴在工程施工中，承包人应创建省级安全文明示范工地，做好安全防范，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全，并将其有关安全措施费用纳入报价。若承包人未认真履行其义务或出现安全事故，应自行承担全部责任和经济损失。

承包人应在完成安全文明工地的基础上，按照招标人要求搞好工地围挡工作，该部分费用含于投标报价中。

⑵ 承包人须严格按现行安全文明施工有关规定组织施工，做好施工现场的安全防护施工工作，保证施工安全和人身安全。因承包人原因发生各类安全事故，全部责任、费用和经济损失均由承包人自行承担。

⑶ 发生事故承包人应积极采取有效措施，防止损失扩大。若发生重大事故，承包人应按规定立即书面报告发包人有关部门。由于事故引发的一切损失均由承包人承担。

⑷ 承包人须全面承担施工安全保卫工作及夜间非施工照明的责任，在施工现场采取完善措施，设置必要的围挡、护板、栅栏、灯光照明、警告信号、警示标志等，提供并维护相应设施，保护工程及公共安全，为公众提供安全和方便，所需发生的防护措施费用已包含在投标报价及合同总价中。

⑸ 发包人认为承包人工作中安全措施不力或安全设施不足，可要求承包人限期整改。若整改后仍不能满足安全要求，发包人有权自行安排，所发生的费用由承包人承担，并在下期工程进度款支付时扣除。

（6）其他约定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人全面承担工地现场的治安保卫工作，设置必要的围护及防盗抢设施，安排警卫及值班巡逻，防止或预防治安事件发生，其费用由承包人自理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人负责编制，并报发包人及监理人审批，发包人负责配合执行。 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

1、承包人必须按照规定进行施工现场文明施工管理，所发生的费用由承包人承担。

2、承包人必须做好施工现场的防护性措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消除一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和各相关部门的关系。

3、承包人应根据国家有关施工安全生产条例及发包人的有关管理要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，严格执行国家文明施工、标准化管理规定，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。

4、承包人须按照建设行政主管部门和其他相关部门的要求，做好工地形象建设，做到工完料清场清，保持场地清洁卫生，所需费用由承包人自理。因承包人原因违反有关规定的处罚，由承包人自负。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费已包含在合同价款中，按本合同付款方式统一支付。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）专业性较强的专项工程安全施工组织设计；（2）安全技术措施（3）施工现场临时用电方案（4）达到规定规模的危险性较大的作业等 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人提交详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工前7天。对施工组织设计和阶段网络进度计划的进一步完善工作应在设计技术交底后3日内完成。

如果工程的实际进度与批复的施工进度计划不符，应根据工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后进行。因承包人原因造成的实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：施工组织设计收到后7天  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内完成。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  提交施工进度计划时提交 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知载明的开工日期前7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人因政策变化等原因推迟开工需以书面形式通知承包人，顺延相应工期，发包人不承担补偿和损失的费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人进场7日内必须将可行的周、月、季度、年度施工进度计划提报发包人和监理审核。过程中对发包人提出的工期调整，承包人须配合执行，未按照约定期限完成的，承包人承担违约责任，工期每逾期一天，缴纳合同总价款0.1%的违约金，并赔偿因工期延期交付给发包人造成的损失，损失费用据实计算，在工程款中扣除。

工期延误时间超过十日，发包人同时有权无条件终止合同并责令承包人退出施工现场，因此所造成的一切损失及另行发包所增加的费用均由承包人负责赔偿。承包人完成的工程量以发包人核定为准，待工程竣工验收后以发包人签证为准进行结算，结算价款以经审计企业审核后发包人认可的数额分期拨付。

- 8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

8.1.1 发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

本工程发包范围内所有材料均由承包人采购。

8.2承包人采购材料与工程设备

⑴ 承包人采购材料与工程设备，须根据招标文件、设计技术文件、国家有关规定和发包人的具体要求进行，主要、大宗的材料、设备品牌、产地、品质、价格须经发包人认可、确认后方可用于本项目。

凡投标人认为招标文件、图纸或工程量清单中对材料、设备的说明、标注、描述不够完全、清晰、明确而影响其定价、报价的，应及时向招标人要求明确，否则投标人应无条件按招标人的具体要求采购该材料、设备，并承担其报价低于采购价的损失。

⑵ 承包人所采购的所有材料、半成品、成品、设备均须还有必要的检验、检测报告等相关资料，符合国家规定的技术标准，并经发包人认可及监理人验收、认可后才能卸车、使用。

⑶ 无论发包人及监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任及费用均由承包人承担。对于不合格或不符合发包人及设计、图纸要求的材料，须及时更换，否则发包人有权自行处置，并在结算时按未进场考虑，不予计价。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 发包人供应的材料设备，承包人指派专人参加清点、验收后由承包人妥善保管，相应保管费用已包含在投标人报价中。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责全额赔偿。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按发包人要求  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施及其费用。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。

施工现场需要配备的试验设备：  承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /      。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 对按法定或约定工艺试验（强制性要求）时，由发包人和监理人提出要求，承包人实施并承担相应费用和工期 。

- 10. 变更 ： /

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：对于投标文件清单中的主要材料价格，当济宁市造价站发布的材料指导价波动超过±5%时给予调整，±5%以内的部分价差不予调整，±5%以外的部分调整时参照济建【2008】111（关于规范建设工程计价风险分担方法的通知）号文件，价差部分只计取规费、税金。相应时期的材料指导价由造价站发布的信息进行确定，对于无指导价的主要材料价格由各参建主体方进行考察确认，按照确认后的价格进行调整。

所有材料及设备进场采购前，必须提供三家及以上公司的产品供参考，其质量、品牌和档次必须经招标人、监理单位考察后确认，否则不得采购、进场。承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，招标人对承包方确定的供应商及各种材料的厂家、品牌具有监督、审核、否决权。

第3种方式：其他价格调整方式： /

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

固定单价合同 。

固定单价包含的风险范围：承包人被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。为此，综合单价中的风险包括：

（1） 劳务、材料和其他事件或事务性费用的变化；

（2） 承包人未能预见的困难和费用；

（3） 承包人在合同中履行义务引起有关费率变化；

（4） 承包人进场路线改变或进场道路维护产生的费用。

风险费用的计算方法：由承包人在投标报价中考虑风险费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：发包人因设计变更及新增工程项目而导致工程量增减的变化，在工程结算时根据施工设计图和经监理工程师审查、发包人工程师和审计单位批准、并已按工程设计变更完成的合格工程调整价款；

（2）调整的工程量及综合单价按下列办法确定：

1）当报价中有对应分部分项工程名称时，按该项目报价确定调整。

2）当报价中无对应分部分项工程名称时，参照报价中类似项目报价确定调整。

3）当报价中无类似分部分项工程名称时，结算按投标时的工程量计算规则计算工程量和人工、材料、机械消耗量，人工、材料、机械单价和取费费率按中标人的投标价格编制预算，编制的预算经由审计部门审定后确认调整。

措施项目费的调整方法：措施项目费包干使用，结算时不再调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 每月26日前提供月工程量报表一式两份，所报工程量应满足分项计量认证要求。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款方式：

（1）中标单位签订合同后支付合同总金额的10%，同时中标单位开具同等数额的履约保函；

（2）进度款按完成工程量的70%支付进度款；

（3）工程完成后付至工程款的80%；

（4）工程验收合格并经审计（评审）后支付至决算价的90%；

（5）竣工验收合格后满两年且保修期满后支付完毕。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每月26日前提供月工程量报表一式两份，所报工程量应满足分项计量认证要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  根据发包人通知提交  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：双方另行协商。

（2）发包人支付进度款的期限： 双方另行协商。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。

12.4.6 支付分解表的编制

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   执行通用条款  。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：发包人应在收到竣工验收报告后14日内组织有关部门进行竣工验收，并在验收后7日内给予答复，对验收中发现的问题，承包人应在发包人工程师规定的时间内完成，并达到验收标准，不因此而调整工期。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  发包人不承担违约责任，但承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程验收后，承包人应立即交付完工工程，不得以任何理由迟延交付，否则将扣除合同价格的1%。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人除承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用外，按工期延误约定向发包人支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：与承包范围一致。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人组织试车和费用 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 发包人组织试车和费用 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后56天內，承包人除留3-5人善后外，其余人员和施工设备应全部撤离施工场地。承包人逾期未撤离施工现场的，发包人向承包人收取地(房)租和有关费用，其费用由发包人参照项目所在地有关市场价格标准自行确定，并在工程结算款中扣除地(房)租金额。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程接收证书颁发后28天内，承包人向监理人提交竣工付款申请单。

竣工付款申请单应包括的内容：按照结算审核部门（审计单位）要求执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：结算审核部门（审计单位）完成结算审核后28天内。

发包人完成竣工付款的期限：根据发包人资金情况双方另行协商。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：报结算审核部门（审计单位）进行复核，仍有异议的，报济宁或济宁市工程建设造价管理站裁定。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：最终结清申请单一式五份，并提供相关证明材料。最终结清申请单须符合监理人要求的统一格式和内容。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后28日內，承包人向发包人提交最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：最终结清申请单发包人自签收之日起28日内批复，并向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。经发包人签认的最终结清证书，是支付最终结清付款的依据。

（2）发包人完成支付的期限：自最终结清证书签发后28天内，发包人按本合同约定将应付款支付给承包人。实行政府财政审查和政府审计的项目按财政和审计部门规定和时间办理。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月，缺陷责任期自竣工验收合格之日起。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：由发包人从承包人实施本合同工程价款总额中按本合同工程竣工审核结算总额的   %扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /  ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:   /   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /    。

关于质量保证金的补充约定：   /  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》。

保修内容：承包人施工的全部内容。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内到场。承包人在收到发包人维修通知后，应积极组织维修人员维修，若承包人超过规定时限不到场或不积极主动维修的，由承包人支付违约处罚5000元/次，且发包人有权选择其他单位进行维修施工，所发生的费用在承包人质保金中双倍扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /      。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  发包人因政策变化等原因推迟开工需以书面形式通知承包人，顺延相应工期，发包人不承担补偿和损失的费用。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及禁止分包的专业工程分包给第三人。

（一）发包人在检查的过程中，发现以下情况视为承包人转包项目：

1、承包人将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；
2、施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；

3、施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工进行组织管理的；

4、施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际承包人或个人收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；

5、劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程，劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“管理费”之外的全部工程价款的；

6、施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；

7、法律法规规定的其他转包行为。

（二）发包人在检查的过程中，发现以下情况视为承包人违法分包：

1、承包人将工程分包给个人的；

2、承包人将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；

3、施工合同中没有约定，又未经发包人认可，承包人将其承包的部分工程交由其他单位施工的；

4、施工总承包单位将工程的主体、关键性工作的施工分包给其他单位的；

5、专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务工程再分包的；

6、劳务分包单位将其承包的劳务工程再分包的；

7、劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；

8、法律法规规定的其他违法分包行为。

（三）发包人在检查的过程中，发现以下情况视为挂靠：

1、没有资质的单位或个人借用其他承包人的资质承揽工程的；

2、有资质的承包人相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的；

3、专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但发包人依约作为发包人的除外；

4、劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的；

5、承包人在施工现场派驻的项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与承包人没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的；

6、实际施工总承包单位或专业承包单位与发包人之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的；

7、合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或者承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；

8、法律法规规定的其他挂靠行为。

承包人违约的其他情形： 承包人违反下列约定，发包人有权对承包人进行处罚，罚金在下期支付工程进度款前支付给发包人，否则发包人有权不再支付进度款。

⑴ 若承包人未按照约定清理现场、保持工地及周围环境整洁、未按国家规定的安全文明施工标准施工，发现一处罚款3000元，发现两处罚款10000元，同时必须整改达标，累计达三次以上发包人不支付安全文明施工专项费用，已支付的在下期工程进度款中扣减。

⑵ 承包人所采购的材料、半成品、成品必须经监理检查，并按规定在监理的见证下送样试验，合格后方可使用，若未经检查或试验便擅自用于工程的，第一次罚款10000元，第二次罚款50000元，三次及以上每次罚款100000元，并无条件更换。

⑶ 上一工序或上阶段工程必须经验收合格后方可进入下道工序或下阶段工程施工。未经验收便进入下道工序或下阶段工程施工，未造成质量安全问题的，每次罚款5000元，造成质量安全问题每次罚款50000元，并无条件返工。

⑷工程质量除符合国家规定标准外，并应达到发包人认可。承包人不得以任何形式及借口擅自降低质量要求。对于发现的质量问题，承包人须严格按发包人要求进行限期返工、整改，直到符合要求，并承担相关费用，工期不顺延。整改后每发现一处质量问题，扣承包人工程款5万元。对于超过3处质量问题或出现质量事故的，发包人有权解除合同，承包人除承担后续发包人另行选择施工队伍返修、整改费用及延误工期违约金外，还应支付合同价款3%的质量违约金。

（5）乙方未经甲方同意，销售或外运项目区内所有砂、土资源的。

若施工过程中发现承包人存在转包、违法分包及挂靠等违法行为，发包人责令其改正。承包人拒不改正者，发包人有权解除施工合同，并应向鱼台县住房和城乡建设局或行政主管部门申请将其列入鱼台县不良信誉企业黑名单。由住建部门或相关行业行政部门给予其罚款、降低资质、注销营业执照及暂停承包人在鱼台县的投标资格等处罚。其中发现转包行为的，还应当向有管辖权的人民法院起诉，没收其违法所得。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：罚金等计算方式按上款之规定，处罚不影响承包人同时承担损失赔偿及继续履行义务，凡承包人违约行为影响工程质量的，须相应延长3个月缺陷责任期，造成质量和安全事故的，还应承担相应行政处罚或刑事责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：①承包人施工工程质量低劣，或发生严格安全事故的，或严重无故托延工期，发包人均有权无条件终止合同。 ②承包人出现任何其他违约行为，经发包人或监理人催告仍不改正，发包人认为须解除合同的任何情形，发包人均有权单方无条件解除合同。 ③承包人从收到发包人要求撤离现场书面通知之日起7日内，必须无条件撤离现场，并自行承担撤离现场所发生的一切费用，但所有未使用的材料、成品、半成品、设备、机械，未经发包人允许不得擅动。 ④因承包人违约解除合同或承包人单方面停止履行合同，所造成的一切损失及另行发包所增加的费用均由承包人负责赔偿。承包人完成的工程量以发包人核定为准，待工程竣工验收后以发包人签证为准进行结算，结算价款以经审计后发包人认可的数额分期拨付。⑤承包方未经发包方同意销售或外运项目区内的砂、土资源，发包方有权单方面解除合同，承包方赔偿由此给发包方造成的损失，并没收承包方的履约保证金。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  地震：烈度为七级以上；台风：平均风力十级以上（24.5-32.6米/每秒）且持续1天或阵风12级以上并可能持续；大雨：持续降雨24天且降雨量为210mm以上；暴雨：24小时降水量在110mm-150mm的2级暴雨；暴风雪:6小时降雪量将达到15mm以上或者已达到15mm以上且降雪持续的；冰雹：直径大于等于30mm小于60mm，持续时间大于等于45分钟小于60分钟，冰雹堆积厚度大于等于30cm小于60cm的冰雹；大洪水重现期20-50年等。

不可抗力以外的其他情形：空中飞行物坠落、地震、台风、洪水、旱灾、高温天气、暴雨、暴风雪、冰雹等。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：本合同工程项目由承包人办理应由其办理的一切险并承担所有保险费用，由发包人查验保险收费票据。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为其现场工程施工设备、进入施工现场的建筑材料和工程设备及器具等办理投保保险。保险期为合同工程开工之日至工程接收证书颁发之日认整月计算。费用由承包人承担。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。

- 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1  种方式解决：

（1）向  济宁 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地的人民法院起诉。

- 21.补充条款

（1） 承包人应按规定全额交纳农民工工资保证金和缴纳办理施工许可证所需的一切费用（含安全文明施工费、社会保障金等费用）及己方人员应办理的保险费用等，及时提交办理施工许可证所需的资料。

（2）承包人须充分考虑不连续供电、供水对施工进度的影响，并为本工程配备专用发电机、供水车等，因停电、停水等原因造成工程延误的，工期不予顺延。

（3） 竣工验收资料和结算资料不齐全、不及时、不真实，发包人有权拒绝接收，承包人应整改后再次提报，同时按发包人意见后延竣工结算审核期限。

（4）因承包人原因引发的各种社会矛盾，承包人不积极解决，造成不良影响的，发包人有权处罚合同价的1～10%的罚金，直至承包人妥善解决为止。

（5）承包人必须保证及时足额发放人工工资、工程材料款和机械设备租赁费，如发生拖欠农民工工资的情况（以建设行政主管部门认定的为准），发包人有权将下期应支付工程款优先用于支付承包人拖欠的农民工工资，该款项（用于支付承包人拖欠农民工工资）同额抵作已支付的工程款。如上述款项不足以足额支付承包人拖欠农民工工资，不足部分在承包人工程款中扣除。

（6）承包人必须做好工程周边已建设施的保护工作并承担费用，若有损坏，由承包人无条件修复并承担相关损失和责任。

（7）承包人应按照发包人要求清理所有的临时性工程场地和临时道路以及建设过程中形成的垃圾，并将这些场地恢复到原有状况，这些费用已计入投标报价内，发包人不再支付此费用。

（8）本工程施工期间，承包人要做好与其他配套工程的施工协调及成品保护，否则承担由此引起的参见各方的返工、怠工损失，工期不得顺延。协调施工的配合费、机械费、及成品保护费已计入投标报价内，发包人不再另行支付此费用。

（9） 承包人在施工中不服从业主及监理人员的监督管理，不配合业主和监理人员以及其他参建单位的管理和协调，故意拖延工期，不能有效保证施工质量，施工验收达不到合格标准，发包人可以视情节轻重对其处以合同价格1-10%的罚款，严重者直至将其清除出施工现场，并由其承担由此造成的一切损失及后果。

（10） 因承包人原因造成的建筑废水、废物、垃圾、噪声等处理而带来的第三者对发包人的索赔，由承包人承担。

（11）承包人应该按照《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》要求，必须在施工现场配备自动洗车设施、视频监控设施、空气自动监测微站等环保设施，并结合施工现场实际，建立健全扬尘污染防治责任制，制定切实可行的扬尘污染防治专项方案，落实各项具体控尘措施。

(12) 承包人有责任把施工过程中发现的施工图错误及时向监理单位和发包人提出，并可提出合理化建议和意见。对明显错误未发现和故意瞒报导致的发包人损失由承包人负责。

(13) 其他未尽事宜执行招投标文件及双方协商解决。

21.1 关于本项目的其他规定

21.1.1项目实施过程中若发现承包人存在资质“挂靠”现象，发包人可无条件解除施工总承包合同，没收其履约保证金，且承包人对项目损失承担全部赔偿责任。

21.1.2承包人在项目实施过程中，派驻工地项目配备班子成员，每月需在项目现场工作不得少于26日，每月在现场时间未达到合同约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金1000元。

21.1.2.1进场项目机构班子成员（本工程项目机构班子成员详见附件）必须是投标文件内载明、并一致的，应专业配套、持证上岗且人员资格、数量和结构搭配应满足相关国家标准要求和本工程项目监理工作的需要。对于项目机构班子成员不按投标文件、有关规定配备的，发包人有权责令其限期整改，逾期不改的罚款 20万元；仍不整改的，承包人除赔偿由此给发包人造成的经济损失外，并按合同总价的10%向发包人承担违约责任，发包人有权终止合同。

21.1.2.2承包人投标文件中派驻本项目的机构班子成员必须遵守发包人制定的各项制度及现场管理规定，始终在现场，不得在其他工程中兼职。中标公示期间一经发现，发包人有权否决其中标资格，并扣除投标保证金；项目建设期间一经发现，发包人有权解除合同，并扣除承包人履约保证金，因以上情况出现增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

21.1.3承包人签订合同后，若发现承包人投标文件业绩造假，则发包人可无条件解除合同并没收承包人的履约保证金。

21.1.4承包人有下列情形之一的，没收其履约保证金。（在鱼台县公共资源交易中心网站上进行公告，列入不良行为记录，根据情节轻重禁止其一至三年内参加鱼台县招标采购活动，已进入合同履约阶段的，发包人有权终止合同，所造成的一切损失和后果，全部由承包人自负：

（1）承包人提供虚假材料的；

（2）承包人借用他人资质或出借资质供他人参加投标或采购活动的；

（3）承包人围标串标的；

（4）未在招标文件要求的时间内足额缴纳履约保证金的；

（5）承包人在招标文件规定的时间内拒不与发包人签订中标成交合同的；

（6）承包人转包项目、非法分包项目的；

（7）承包人无正当理由拖延工期的；

（8）承包人拖欠农民工工资的；

（9）承包人项目班子组成人员未按合同中的要求在施工现场值守，确有特殊原因应书面向发包人请假，经批准后方可离场。对项目班子人员值守情况由发包人进行日常人脸识别考勤管理，建立管理日志；行政监督部门组织人员不定期进行检查。未经发包人书面同意，承包人配备的项目班子人员擅自脱岗两次及以上或关键环节离岗的，承包人有权终止合同。

21.2关于环保要求的规定：

按照有关法律法规要求，建筑工地必须配备的自动洗车设施、视频监控设施、空气自动监测微站等环保设施所需费用包含在安全文明施工费中。

施工现场要严格落实扬尘污染控制措施，落实渣土车运输管控措施和使用三级及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施，达到安全文明工地、《济宁市建筑施工现场标准化管理图解》及《济宁市建筑扬尘治理整治工作实施方案》、《建筑工地扬尘治理标准化工地》、《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》标准要求，如达不到要求，除行政部门处罚外，发包人有权二次处罚。

附件附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：建设工程廉政责任书

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：济宁市建筑工地扬尘污染防治目标责任承诺书

附件7：工程质量保修书

附件8:安全施工责任书

（上述附件具体选用参见《建设工程施工合同》（示范文本）（GF-2017-0201）中的格式

附件1：                承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构 形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：                   发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

- 一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

- 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

- 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

- 六、责任书份数

本责任书一式十二份，发包人承包人各执陆份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                 (公章)

法定地址：                             法定地址：

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

(签字)                                 (签字)

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格 型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |
| 质检（量）员 |  |  |  |  |
| 专职安全员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 预算（造价）员 |  |  |  |  |
| 机械（设备）管理员 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

注：后附以上人员社保证明、执业证书扫描件加盖公章。

附件6

济宁市建筑工地扬尘污染防治目标责任承诺书

根据《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》，为切实做好建筑工地扬尘治理工作，特做出以下郑重承诺：

1、为监督承包人加强建筑工地扬尘治理，确保施工现场做到如下100%：施工现场100%围挡；路面100%硬化；驶出车辆100%冲洗；运输车辆100%密闭；裸露物料100%覆盖；特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水；出入口路段100%清扫洒水；暂不开发土地100%绿化。我公司将结合工程建设项目实际，及时审核承包人关于扬尘污染防治专项方案，督促其落实各项防治具体措施；对承包人在扬尘污染防治工作中存在的问题及时提出整改意见，督促其限期整改；对拒不整改或通过整改仍不符合扬尘污染防治要求的，及时向发包人和住房城乡建设主管部门报告。

2、我公司同意执行《济宁市建设工地扬尘污染防治与工程建设项目招标投标联动办法实施细则》（济建〔2016〕282号）中关于招标评标的扣分、赋分标准规定。

我们将采取一切有效措施，保证完成以上承诺。如不能实现以上承诺，自愿承担相应的行政和法律责任。

承诺单位：（签章）

年  月  日

附件7：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                              （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3．供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年

5．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由中标人承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：                       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地  址：  地  址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电  话：  电  话：

传  真：  传  真：

开户银行：  开户银行：

账  号：  账  号：

邮政编码： 邮政编码：

附件8:安全施工责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程范围：具体施工内容以各标段施工图纸及工程量清单为准。

3、工程地点：

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

三、乙方要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并对其职工进行安全教育，现场对施工安全进行检查（特别是施工前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员。

五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。

七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

八、乙方在施工期内要要求个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）

九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

十、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。

十二、本责任书做为工程承包合同附件。

十三、若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

发包人（签字盖章）：________       承包人（签字盖章）：________

联系电话：________________        联系电话：

____年____月____日                ____年____月____日

第五章  工程量清单

| 总说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网 | 第1页 共1页 |
| 一、工程概况： |  |
| 1、建设地点：微山县。 |  |
| 2、建设单位：。 |  |
| 3、建设概况：本工程包含肖口社区一次网及二次网工程。 |  |
| 二、预算编制依据： |  |
| 1、建设单位提供的施工图纸。 |  |
| 2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（GB50500-2013）、《山东省房屋建筑与装饰工程工程 |  |
| 量计算规范》（GB50854-2013）、《山东省通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《山 |  |
| 东省市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。 |  |
| 3、《山东省建筑、装饰工程消耗量定额（2016）》、《山东省安装工程消耗量定额（2016）》、 |  |
| 《山东省市政工程消耗量定额（2016）》；山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2016）》） |  |
| 《山东省建设工程消耗量定额勘误及补充定额（2013）》、 《山东省建筑、装饰、安装工程价目 |  |
| 表（2016）》、《山东省建设工程施工机械台班价目表（2016）》。 |  |
| 4、山东省、济宁市有关费用标准。 |  |
| 5、规费、税金依据鲁建标字（2020）24号文件计取。 |  |
| 三、编制范围： |  |
| 1、市政工程。 |  |

| 单项工程工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网 |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  | 暂列金额及 特殊项目暂估价 | 暂估价 | 规费 |
| 1 | 市政工程 |  |  |  |  |  |
|  | 肖口社区二次网 |  |  |  |  |  |
|  | 肖口社区一次网 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程工程量清单汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：微山县重点采煤沉陷区傅村街道集中供热-肖口社区一、二次管网 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501005003 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制保温管 φ219×6/φ315×6.2 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗 |  | m | 57 |  |  |  |  |
| 2 | 040501005006 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制保温管φ159×4.5/φ250 ×4.9 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗 |  | m | 53 |  |  |  |  |
| 3 | 040501005014 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制保温管φ133×4.5/φ225 ×4.4 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗 |  | m | 74 |  |  |  |  |
| 4 | 040501005009 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制保温管 φ108×4/φ200×3.9 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗 |  | m | 53 |  |  |  |  |
| 5 | 040501005013 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制保温管 φ89×4/φ160×3.2 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗 |  | m | 78 |  |  |  |  |
| 6 | 040501005011 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制保温管φ76×4/φ140×3 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗 |  | m | 815 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 7 | 040501005012 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制保温管φ57×3.5/φ140× 3 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗 |  | m | 176 |  |  |  |  |
| 8 | 040501002003 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：螺旋缝钢管Ф219*6 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求：试压、冲洗 6.集中防腐运距 |  | m | 722 |  |  |  |  |
| 9 | 040501002004 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：无缝钢管Ф159*4.5 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求：试压、冲洗 6.集中防腐运距 |  | m | 1428 |  |  |  |  |
| 10 | 040501002005 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：无缝钢管Ф133*4.5 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求：试压、冲洗 6.集中防腐运距 |  | m | 783 |  |  |  |  |
| 11 | 040501002006 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：无缝钢管Ф108*4 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求：试压、冲洗 6.集中防腐运距 |  | m | 672 |  |  |  |  |
| 12 | 040501002007 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：无缝钢管Ф89*4 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求：试压、冲洗 6.集中防腐运距 |  | m | 2085 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 040501002008 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：无缝钢管Ф76*4 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求：试压、冲洗 6.集中防腐运距 |  | m | 3963 |  |  |  |  |
| 14 | 040501002009 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：无缝钢管Ф57*3.5 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求：试压、冲洗 6.集中防腐运距 |  | m | 412 |  |  |  |  |
| 15 | 040501002010 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：无缝钢管Ф38*3 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求：试压、冲洗 6.集中防腐运距 |  | m | 70 |  |  |  |  |
| 16 | 040501002011 | 钢管 1.垫层、基础材质及厚 度 2.材质及规格：无缝钢管Ф32*3 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验要求：试压、冲洗 6.集中防腐运距 |  | m | 150 |  |  |  |  |
| 17 | 040502002026 | 钢管管件制作、安装 1.种类:单头外丝 2.材质及规格;φ32×3，L=50mm 3.接口形式 |  | 个 | 92 |  |  |  |  |
| 18 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 1.种类:90°弯头 2.材质及规格：20# DN200 3.接口形式 |  | 个 | 24 |  |  |  |  |
| 19 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 1.种类:90°弯头 2.材质及规格：20# DN150 3.接口形式 |  | 个 | 32 |  |  |  |  |
| 20 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 1.种类:90°弯头 2.材质及规格：20# DN125 3.接口形式 |  | 个 | 36 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 21 | 040502002011 | 钢管管件制作、安装 1.种类:90°弯头 2.材质及规格：20# DN100 3.接口形式 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 22 | 040502002013 | 钢管管件制作、安装 1.种类:90°弯头 2.材质及规格：20# DN80 3.接口形式 |  | 个 | 180 |  |  |  |  |
| 23 | 040502002015 | 钢管管件制作、安装 1.种类:90°弯头 2.材质及规格：20# DN65 3.接口形式 |  | 个 | 1084 |  |  |  |  |
| 24 | 040502002017 | 钢管管件制作、安装 1.种类:90°弯头 2.材质及规格：20# DN50 3.接口形式 |  | 个 | 260 |  |  |  |  |
| 25 | 040502002025 | 钢管管件制作、安装 1.种类:热压弯头 2.材质及规格:φ38×4 R=1.5D/90° 3.接口形式 |  | 个 | 54 |  |  |  |  |
| 26 | 040502002018 | 钢管管件制作、安装 1.种类:顶平偏心异径管 2.材质及规格：20# DN200*150 3.接口形式 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 27 | 040502002019 | 钢管管件制作、安装 1.种类:顶平偏心异径管 2.材质及规格：20# DN150*125 3.接口形式 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 28 | 040502002020 | 钢管管件制作、安装 1.种类:顶平偏心异径管 2.材质及规格：20# DN150*100 3.接口形式 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 29 | 040502002021 | 钢管管件制作、安装 1.种类:顶平偏心异径管 2.材质及规格：20# DN125*100 3.接口形式 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 30 | 040502002027 | 钢管管件制作、安装 1.种类:顶平偏心异径管 2.材质及规格：20# φ133×89×5 3.接口形式 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 31 | 040502002022 | 钢管管件制作、安装 1.种类:顶平偏心异径管 2.材质及规格：20# DN100*80 3.接口形式 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 32 | 040502002028 | 钢管管件制作、安装 1.种类:顶平偏心异径管 2.材质及规格：20# φ108×76×5 3.接口形式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | 040502002023 | 钢管管件制作、安装 1.种类:顶平偏心异径管 2.材质及规格：20# DN80*65 3.接口形式 |  | 个 | 76 |  |  |  |  |
| 34 | 040502002024 | 钢管管件制作、安装 1.种类:顶平偏心异径管 2.材质及规格：20# DN65*50 3.接口形式 |  | 个 | 14 |  |  |  |  |
| 35 | 040502005006 | 阀门 1.种类 全焊接球阀 DN80 Q61F-16C 2.材质及规格 DN80 阀体碳钢，球体不锈钢 304 3.连接形式 焊接 4.试验要求 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 36 | 040502005007 | 阀门 1.种类 全焊接球阀 DN65 Q61F-16C 2.材质及规格 DN65 阀体碳钢，球体不锈钢 304 3.连接形式 焊接 4.试验要求 |  | 个 | 194 |  |  |  |  |
| 37 | 040502005009 | 阀门 1.种类 全焊接球阀 DN50 Q61F-16C 2.材质及规格 DN50 阀体碳钢，球体不锈钢 304 3.连接形式 焊接 4.试验要求 |  | 个 | 52 |  |  |  |  |
| 38 | 040502005016 | 阀门 1.种类 全焊接球阀 DN32 Q61F-16C 2.材质及规格 DN32 阀体碳钢，球体不锈钢 304 3.连接形式 焊接 4.试验要求 |  | 个 | 46 |  |  |  |  |
| 39 | 040502005017 | 阀门 1.种类:铜球阀 2.材质及规格:DN25 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | 92 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 40 | 040502006001 | 法兰 1.材质、规格、结构形式 平焊法兰 DN125 2.连接形式 3.焊接方式 4.垫片材质 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 41 | 040502006002 | 法兰 1.材质、规格、结构形式 平焊法兰 DN100 2.连接形式 3.焊接方式 4.垫片材质 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 040502006003 | 法兰 1.材质、规格、结构形式 平焊法兰 DN80 2.连接形式 3.焊接方式 4.垫片材质 |  | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 43 | 040502006004 | 法兰 1.材质、规格、结构形式 平焊法兰 DN65 2.连接形式 3.焊接方式 4.垫片材质 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 44 | 040503003003 | 金属支架制作、安装 1.垫层、基础材质及厚度 2.混凝土强度等级 3.支架材质 4.支架形式 5.预埋件材质及规格 |  | t | 4.43 |  |  |  |  |
| 45 | 040303002003 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C30 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 200 |  |  |  |  |
| 46 | 031208002001 | 管道绝热 1.绝热材料品种：聚氨酯发泡 2.绝热厚度 3.管道外径 4.软木品种 |  | m3 | 158.1 |  |  |  |  |
| 47 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料：铝皮 2.厚度 3.层数 4.对象 5.结构形式 |  | m2 | 4706 |  |  |  |  |
| 48 | 031201001001 | 管道刷油 1.除锈级别 2.油漆品种：防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：2遍 4.标志色方式、品种 |  | m2 | 2800 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区二次网 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区一次网 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040501005002 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制直埋塑套钢保温管 Φ219X6/Φ315X4.9 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗、探 伤 |  | m | 1500 |  |  |  |  |
| 2 | 040501005005 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制直埋塑套钢保温管 Φ159X6/Φ250X3.9 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗、探 伤 |  | m | 85 |  |  |  |  |
| 3 | 040501005008 | 直埋式预制保温管 1.垫层材质及厚度 2.材质及规格：预制直埋塑套钢保温管 Φ133X5/Φ215X3.5 3.接口方式：焊接 4.铺设深度 5.管道检验及试验的要 求：试压、冲洗、探 伤 |  | m | 88 |  |  |  |  |
| 4 | 040502005002 | 阀门 1.种类;涡轮全焊接球阀 2.材质及规格:Q361F-16C DN150 3.连接形式 4.试验要求 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 1.种类:预制保温弯头 2.材质及规格:R=3D DN200 3.接口形式 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 6 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 1.种类:预制保温弯头 2.材质及规格:1.5D DN200 3.接口形式 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 040502002014 | 钢管管件制作、安装 1.种类：预制保温三通 2.材质及规格：DN200*DN200*DN150 3.接口形式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区一次网 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 8 | 040502002010 | 钢管管件制作、安装 1.种类;预制保温弯头 2.材质及规格:DN150 D=1.5 3.接口形式 |  | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 9 | 040101002002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度 |  | m3 | 1477 |  |  |  |  |
| 10 | 040103001003 | 回填方 1.密实度要求：按图纸要求 2.填方材料品种：中粗砂 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 221.92 |  |  |  |  |
| 11 | 040103001005 | 回填方 1.密实度要求 2.填方材料品种 3.填方粒径要求 4.填方来源、运距 |  | m3 | 1255 |  |  |  |  |
| 12 | 040103002002 | 余方弃置 1.废弃料品种 2.运距 |  | m3 | 347.2 |  |  |  |  |
| 13 | 040303002002 | 混凝土基础 1.混凝土强度等级：C30 2.嵌料(毛石)比例 |  | m3 | 2.69 |  |  |  |  |
| 14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类 2.钢筋规格:Ф16 |  | t | 0.01 |  |  |  |  |
| 15 | 040503003002 | 金属支架制作、安装 1.垫层、基础材质及厚度 2.混凝土强度等级 3.支架材质 4.支架形式 5.预埋件材质及规格 |  | t | 0.125 |  |  |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区一次网 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  |  |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  |  |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  |  |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  |  |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  |  |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  |  |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  |  |  |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  |  |  |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  |  |  |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  |  |  |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  |  |  |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  |  |  |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  |  |  |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  |  |  |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  |  |  |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  |  |  |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  |  |  |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  |  |  |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  |  |  |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：人工费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  |  |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区一次网 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区一次网 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：肖口社区一次网 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  |  |  |
| 1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 第六章 技术标准和要求

本工程的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

# 第七章  响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响应文件

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

目 录

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、已标价工程量清单

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、技术标其它部分

七、其他材料

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

致：                              （采购人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工磋商文件的全部内容后，我方完全同意磋商文件的全部内容，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥（小写）：                                           元

的价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述报价中，包括措施项目费：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥（小写）：                                           元

如果我方成交，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本报价函在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，对双方具有约束力。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

- 报价函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 4.2 |  |  |
| 5 | 分包 | 4.3.4 | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 | 11.5 | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 | 11.5 |  |  |
| 8 | 质量标准 | 13.1 |  |  |
| 9 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数权重表 |  |
| 10 | 预付款额度 | 17.2.1 |  |  |
| 11 | 预付款保函金额 | 17.2.2 |  |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 | 17.4.1 |  |  |
|  | 质量保证金额度 | 17.4.1 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。如没有，则不需要填写。 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（三）报价一览表

| 序 号 | 项目 | 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  |  |
| 2 | 工程项目名称 |  |  |  |
| 3 | 总报价 | 大写： 小写： 元 |  |  |
| 4 | 项目负责人 | 姓名 | 级别 | 专业 |
| 5 | 工 期 |  |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |  |
| 7 | 对磋商文件的报价程度 |  |  |  |

供应商：                            （盖章）

法定代表人或授权人：            （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

三、已标价的工程量清单

已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、报价以及其他说明的内容。并符合《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3号文）的有关规定。

四、施工组织设计

1. 供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，按照以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）总体概述；

（2）施工现场布置；

（3）施工进度计划和进度保证措施；

（4）施工方案和质量保证；

（5）安全文明施工；

（6）项目管理班子；

（7）劳动力、材料投入计划及保证措施、机械设备投入计划；

（8）针对项目实际情况关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；

（9）特殊情况下的施工措施；

（10）质量治理要求；

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

五、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人（项目经理）简历表

项目负责人（项目经理）应附系统集成及企业能力评价资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。类似项目限于以项目负责人（项目经理）身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 （项目经理） |
| 注册系统集成及企业能力评价资格等级 |  |  | 级 | 系统集成及企业能力评价专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件，主要业绩须附合同协议书复印件。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“供应商须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人（项目经理） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人（项目经理） |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其  他

备注：1、企业不良行为记录情况主要是近年供应商在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

2、合同履行情况主要是供应商近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

（七）供应商证件资料一览表

供应商证件资料一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目管理机构人员资格证件 | 姓名 |  | 职务 | 资格证件（一） | 资格证件（二） | ...... |  |
| 其他证件、资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 承诺 | 我单位承诺： 所填报信息及提供的证件、资料均真实有效，如有虚假，我单位响应文件作废标处理并接受相应处罚。 法定代表人（签字或盖章）供应商（盖章） 年月日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、企业业绩和获奖情况可另附页填写，但必须由法人代表签字或盖章，并加盖企业公章。

- 供应商应针对项目要求和评审标准提交相关证件、资料并在响应文件中附相应复印件，无关或多余的证件、资料无需提交。

（八）供应商反商业贿赂承诺书

微山县民生热力有限公司

供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化采购市场、规范采购行为，共同营造和维护竞争有序的采购市场，我们作为参加微山县民生热力有限公司采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：
    一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与采购活动，不搞不正当交易行为。
    二、在采购活动中，自觉遵守采购的法律法规的规定，依法依规进行采购项目招投标及公平交易，建立诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
    三、不弄虚作假，骗取采购供应商资格；不提供虚假资质文件谋取成交或成交；不出错、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽采购业务。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。
    五、在采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
    六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
   七、按规定与采购人签订采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包采购合同；主动配合采购项目的验收工作。
   八、自觉接受采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
   我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位：（公章）
                                              法定代表人或委托代理人：

年    月    日

（九）信用承诺书

信用承诺书

企业名称：

统一社会信用代码：

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚实守法经营形象，本单位（个人）郑重承诺：

（一）本单位（个人）提供的一切资料及数据内容均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位（个人）严格遵守国家等相关法律、法规及规范性文件规定，我单位（个人）承诺认真履行供应商职责，不参与围标串标、借资质挂靠投标、不违法转包分包以及违规接受处罚等内容。接受各级建设主管部门及相关机构的事中事后监管和日常检查，并如实提供有关情况和材料；

（三）本单位（个人）积极履行社会责任，自觉接受社会各界的监督；

（四）本单位（个人）已认真阅读了上述承诺，并同意向社会公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

| 附法定代表人身份证复印件正面 | 附授权代表身份证复印件正面 |
| --- | --- |
| 附法定代表人身份证复印件反面 | 附授权代表身份证复印件反面 |

济宁市建筑工地扬尘污染防治目标责任承诺书

济宁市建筑工地扬尘污染防治目标责任承诺书(施工)

根据《济宁市建筑工地扬尘治理工作导则》，为切实做好建筑工地扬尘治理工作，特做出以下郑重承诺：

1、我公司将结合工程建设项目实际，建立健全扬尘污染防治责任制，配备专职防尘员；制定扬尘污染防治专项方案，并落实各项防治具体措施。确保施工现场做到如下100%：施工现场100%围挡；路面100%硬化；驶出车辆100%冲洗；运输车辆100%密闭；裸露物料100%覆盖；特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水；出入口路段100%清扫洒水；暂不开发土地100%绿化。

2、我公司同意执行《济宁市建设工地扬尘污染防治与工程建设项目招标投标联动办法实施细则》（济建〔2016〕282号）中关于招标评标的扣分、赋分标准规定。

我们将采取一切有效措施，保证完成以上承诺。如不能实现以上承诺，自愿承担相应的行政和法律责任。

承诺单位：（签章）

年     月    日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于贯彻落实政府采购货物和服务招标投标管理办法有关事项的通知》（济财采{2018}2号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

八、封面格式

| 响应文件（正本/副本） 项目编号： 项目名称：____________________ 报价单位名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价一览表 项目编号： 项目名称：____________________ 报价单位名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………………于2021年 月 日 :00之前不准启封（公章）…………………